|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **THREEGO** | **일시** | 2018-05-21 |
| **회의장소** | 학술정보관 5층 스터디룸 | **참석자** | 김정현, 김인환, 남수완, 김우빈, 우건희 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | 1. **요구사항 명세서 수정** 2. **클래스 설계서 및 UI 설계서 수정** 3. **테스트 케이스 파악 및 작성** 4. **구현 단계 문제점 파악** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 1. **요구사항 명세서 수정**  * 구현단계에서 중요도 항목 수정으로 인한 요구사항 명세서 수정  1. **클래스 설계서 및 UI 설계서 수정**  * Database 사용함에 따라 클래스 설계서 수정 * 중요도 항목 관련 To do List 등록화면 UI 설계서 수정  1. **테스트 케이스 파악 및 작성**  * 테스트 케이스 내 테스트 조건 선정  1. **구현 단계 문제점 파악**  * 등록 과목, To do 항목 유지를 위해 Database 연동 사용하기로 함 * Database 사용에 따른 중요도 체크 관련 Usecase 수정 필요 |
| **이 슈** | 1. **요구사항 명세서를 참고하여 구현 하는 과정에서 요구사항 명세서의 문제 파악** |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| 요구사항 명세서 수정  클래스 설계서 수정  회의록 작성 | 김정현 |
| UI 설계서 수정 | 남수완 |
| 우선순위에 따라 담당 일감 기능 구현 | 우건희 |
| 테스트 케이스 작성, 테스트 결과 보고서 작성 | 김우빈 |
| 우선순위에 따라 담당 일감 기능 구현 | 김인환 |